01  /  무엇을 만드는가

# AI 기반 영상 기획·제작
스킬 시스템

화면과 모션을 먼저 설계하고,
그 판단을 실제 제작·검수·수정까지 연결합니다.

시나리오·자료·자연어 요청을 받으면 AI가 무엇을 어떤 화면으로 보여줄지, 왜 어떻게 움직일지를 판단하도록 보강합니다. 합의된 구성을 전문 도구에서 구현하고, 내용과 실제 출력 결과를 확인하는 체계를 검증하려 합니다.

## 판단과 실행을 나눠 연결합니다

시나리오·자료 → 영상 기획 → 화면 디자인 → 모션 디자인 → 공통 제작 지시 → 도구별 제작 → 내용·디자인 검수

스킬은 반복해서 활용할 판단 절차·참고자료·실행 방법·확인 기준의 묶음입니다. 자체 AI 모델이나 범용 영상 편집기를 새로 만드는 과제는 아닙니다.

## 1차는 디자인팀, 2차는 비디자이너입니다

| 대상과 우선순위 | 먼저 확인할 변화 |
| --- | --- |
| 1차 · 우선 대상 영상 비전공 디자이너 | UX·편집 등 디자이너가 영상 특화 판단을 지원받아, 필요한 수준의 업무를 스스로 완수하는가. |
| 1차 · 함께 검증 영상 전문가 | 반복 키프레임·요소 교체·수정 부담을 줄이고, 기획·연출·검수에 더 집중하는가. |
| 2차 · 조건부 확장 비디자이너 | 검증된 판단 체계에 직관적인 수정 환경을 연결해 일반 직원도 활용할 수 있는가. |

## 사용자가 받는 결과

기획·장면 구성과 추천 이유 → 모션 계획과 공통 제작 지시서 → 편집 가능한 작업 원본·영상·검수 기록으로 이어집니다. 모션만 자동으로 넣거나 기획 조언만 출력하는 데서 끝나지 않습니다.

검증할 대표 가설 같은 AI에 판단 지식과 제작 연결을 더했을 때, 품질·효율·일관성과 다른 업무의 재사용성이 나아지는가?

02  /  왜 필요한가 · 현재의 간극

# 도구를 조작하는 것과
영상 디자인을 완성하는 것은 다릅니다

Astra + After Effects의 실제 작업 경험에서
화면 설계·모션 판단과 시각적 재현의 보완 필요를 확인했습니다.

현재 사용 환경에서는 레이어·이펙트·키프레임 조작을 맡길 수 있어도, 시나리오에 적합한 화면과 움직임을 고르고 이를 정확히 구현하는 과정은 안정적이지 않았습니다.

| 먼저 채울 부분 | 실제 확인할 내용 |
| --- | --- |
| 화면 디자인 판단 | 정보 위계, 레이아웃, 글자 크기와 줄바꿈, 자간·행간, 요소 간 간격, 색상 비중과 화면 균형. |
| 모션 판단과 연결 | 움직임의 목적, 등장 순서, 강조 방식, 속도·가감속, 읽는 시간, 장면 간 전환과 리듬. |
| 합의한 디자인의 재현 | 정한 배치·간격·타이포가 출력에서도 유지되는지, 모션이 의도와 맞는지 실제 화면과 시간축에서 확인. |

내부 사용 경험에 따른 관찰이며 모델 전체의 성능평가가 아닙니다. AI가 발전하면 이 간극도 줄어들 수 있으므로, 현재 한계가 계속된다고 전제하지 않습니다.

## 전문 도구와 코드 영상은 서로 다른 강점이 있습니다

| 비교 관점 | 전문 제작 도구 + AI | 코드 기반 영상 제작 |
| --- | --- | --- |
| 활용할 강점 | 화면·레이어·시간축을 직접 보며 세밀하게 수정할 수 있습니다. | 내용·데이터 교체, 수치 제어와 반복 출력·자동화에 활용할 수 있습니다.[1] |
| 보완할 점 | AI가 도구를 다룬다는 사실만으로 디자인 판단과 정확한 재현이 보장되지는 않습니다. | 코드 직접 수정 중심에서는 눈으로 잡아 옮기는 미세 조정이 간접적입니다. 화면·모션의 품질 기준도 별도로 필요합니다. |
| 연결할 방향 | 기획·디자인·모션 판단과 구현 검증을 먼저 보강합니다. | 검증된 판단 체계에 직관적 배치 편집을 연결해 2차 활용을 검토합니다. |

영상 판단의 간극과 직관적인 수정 환경의 간극은 별개입니다. 전자는 1차의 핵심이고, 후자는 비디자이너 확장에서 함께 풀어야 할 과제입니다.

코드이기 때문에 모션이 투박하다고 보지는 않습니다. 이 비교는 코드 직접 수정 흐름을 대상으로 하며, 시장에 시각 편집 기능이 전혀 없다는 뜻도 아닙니다.

[1] 코드 제작 방식 참고: Remotion 공식 문서. remotion.dev/docs/the-fundamentals

03  /  왜 필요한가 · 내부 관찰과 외부 사례

# 각자의 강점을 살리면서
부족했던 과정을 연결합니다

내부 경험은 지원할 지점을,
외부 사례는 전문성을 전달하는 구조의 가능성을 보여줍니다.

| 대상 | 잘된 점과 아쉬운 점 | 연결할 지원 |
| --- | --- | --- |
| 기획·실무 담당 | 강점 주요 내용을 이해하고 수치를 유지하며 영상으로 구현. 보완 화면 위계·시간 흐름·모션 타이밍. | 내용 판단을 유지하고 화면·시간 설계를 지원. 활용 확대는 2차. |
| 영상 비전공 디자이너 | 기반 일반 디자인 기본기로 더 큰 분량의 작업 수행. 보완 시간 기반 구성·모션 연결·문구·수치 확인. | 영상 특화 판단과 실제 구현, 내용 대조를 1차 지원. |
| 영상 전문가 | 강점 내용 정확성과 영상 완성도 확보. 보완 반복 구현과 세부 수정의 높은 공수. | 반복 제작·수정 부담 감소를 별도 보조 측정. |

분량·난도·인원·시간 조건이 달라 성과 순위로 비교하지 않습니다. ‘디자인 기본기’는 직무 배경이지, 해당 영상의 시각 품질이 우수했다는 뜻은 아닙니다.

## 토스 ‘토스트’: 왜 만들었고, 무엇이 달라졌는가 [2]

| 과정 | 공식 제작·활용기에 소개된 내용 |
| --- | --- |
| 필요했던 이유 | 반복적인 그래픽 요청 대응으로 새로운 콘셉트를 깊게 고민할 시간이 부족했습니다. 단순 제작 부담을 줄이는 가설에서 출발했습니다. |
| 만든 방식 | 그래픽 디자이너가 토스의 표현 톤을 정의하고 학습 자료·생성 설정을 구성했습니다. 비전문 사용자도 적은 입력으로 활용하도록 옵션을 개선했습니다. |
| 달라진 작업 | 프로덕트 디자이너가 시안을 직접 구체화·시험하고, 그래픽 디자이너가 색감·질감을 보완했습니다. 방향 차이에 따른 재작업과 반복적인 의견 확인이 줄었다고 보고했습니다. |

정지 그래픽·모델 학습에 관한 기업 자체 사례입니다. 우리의 영상 판단 스킬 효과나 예상 시간 절감률로 그대로 대입하지 않습니다.

연결할 점은 역할 분담입니다. 전문가는 표현 기준을 만들고 다듬으며, 인접 디자이너는 그 기준으로 직접 구체화합니다. 우리는 이 구조를 영상의 화면·모션 판단과 제작 연결에서 검증합니다.

연구의 시사점: P&G 791명 실험에서는 AI 사용 개인이 AI 없는 2인 팀과 비슷한 성과를 보였습니다.[3] BCG 758명 실험에서는 AI 효과가 과제에 따라 달랐습니다.[4] 전달 가능성은 있지만, 우리 업무의 효과는 직접 비교해야 합니다.

[2] 토스 공식 제작·활용기(2023). 제작 배경·방법 · 실제 활용·개선점

[3] P&G, The Cybernetic Teammate. doi.org/10.1287/orsc.2025.20702

[4] BCG, Navigating the Jagged Technological Frontier. doi.org/10.1287/orsc.2025.21838

04  /  어떻게 만드는가 · 핵심 스킬 구조

# 디자인·모션 판단을 먼저 만들고
도구별 구현 스킬을 연결합니다

무엇을 어떻게 보여줄지와,
그것을 프로그램에서 어떻게 구현할지를 분리합니다.

| 스킬·연결 단계 | 판단하거나 실행할 일 | 남기는 결과 |
| --- | --- | --- |
| 01 영상 기획 | 목적·대상·핵심 메시지·자료를 해석하고 전체 전개와 장면을 나눕니다. | 기획 정리·장면별 목적 |
| 02 화면 디자인 | 정보 위계, 레이아웃, 타이포 크기·자간·행간, 간격·정렬·밀도·색 비중을 설계합니다. | 화면 구성과 디자인 기준 |
| 03 모션 디자인 | 움직임의 필요부터 판단합니다. 등장 순서·강조·속도·가감속·대사와의 타이밍·전환을 설계합니다. | 모션의 목적·시간 계획 |
| 04 공통 제작 지시 | 요소의 역할·위치·완료 상태·시간·수정 가능 범위를 도구 독립적인 지시로 정리합니다. | 도구별 제작의 공통 기준 |
| 05 도구별 제작 | AE 등에서 레이어·키프레임·효과·마스크를 구현하고 승인된 구성과 실제 출력을 대조합니다. | 편집 가능한 원본·영상 |
| 06 검수·수정 | 내용·수치·누락과 화면 위계·간격·브랜드·모션을 확인하고 필요한 단계만 수정합니다. | 검수 결과·수정 기록 |

화면과 모션은 서로 영향을 줍니다. 움직임 때문에 읽기 어려워지면 화면 설계로 돌아가 조정합니다. 초기 구현 환경은 Astra + AE이지만, 상위 판단 스킬은 AE 사용법에 종속시키지 않습니다.

## 한 스킬에 남길 최소 항목

사용 조건·입력 → 판단 순서·참고자료 → 출력 형식 → 멈추고 확인할 조건 → 완료 기준을 함께 정의합니다. 지침 작성뿐 아니라 실제 입력에서 사용할 수 있는 결과가 나오는지 확인합니다.

화면을 설계하는 능력과, 설계한 화면을 정확히 구현하는 능력을 함께 보강하되 서로 다른 문제로 검증합니다.

실무 참고: JohnKOBA 영상 요약의 ‘기준 화면 설정 → 움직임 원리로 지시 → 결과 선택 → 보완’은 이 분리를 이해하는 참고입니다. 사용자 제공 요약이며 원영상은 미확인입니다.

05  /  어떻게 만드는가 · 판단을 지원하는 지식

# 회사 기준과 제작 경험을
새로운 화면 판단에 활용합니다

영상 종류별 정답을 저장하지 않고,
현재 목적에 필요한 기준과 경험을 찾아 조합합니다.

| 참고 자원 | 담는 내용과 관리 방식 |
| --- | --- |
| 회사 브랜드·디자인 기준 | 컬러·폰트·로고·표기와 승인된 제작 규격. 디자이너가 방향과 승인 버전을 정하고 실제 결과를 보며 유지·개선합니다. |
| 판단 사례 데이터베이스 | 상황·제약·후보·선택 이유·수정·결과를 기록합니다. 새로운 내용에 그대로 복제하지 않고, 과거와 현재 조건의 차이를 확인합니다. |
| 표현 방법 지식 | 비교·강조·누적·연결·공간·과정 설명 등 사용할 수 있는 방법과 적용 조건을 정리합니다. 특정 레이아웃을 강제하지 않습니다. |
| 검수된 모션 부품 | 등장·확대·탈강조·선 연결·전환 등을 재사용합니다. 대상·시간·강도·시작과 종료 상태·동시 사용 제약을 함께 둡니다. |

## 기존 작업은 사람이 회고하고, AI는 정리합니다

의미 있는 장면 선정 → 작업자가 판단·수정 이유 기록 → AI가 규격화 → 작업자 확인 → 필요한 사례의 교차 검토

과거 파일을 모두 자동 분석하지 않습니다. 원기록에서 확인한 내용, 작업자 기억, 확인되지 않은 내용을 구분합니다. AI가 선택 이유를 보충해 만들지 않으며, 고객 요구나 개인 취향을 회사의 일반 원칙으로 바꾸지 않습니다.

## 반복된 사례는 검증 후 스킬로 만듭니다

사례 누적 → 공통 판단 발견 → 스킬 후보 → 다른 작업에서 시험 → 정식 반영의 순서로 발전시킵니다. 효과가 없거나 기본 AI만으로 충분해진 기능은 통합·단순화·폐기합니다.

사례 수나 스킬 개수가 성과는 아닙니다. 실제 판단과 제작을 돕는지 확인합니다. 초기에는 자료 검색·지시 체계로 시작하며, 사례를 저장하는 것과 AI 모델 자체를 재학습하는 것은 구분합니다.

## 영상 유형은 넓게, 첫 구현은 좁게

주민설명회·소프트웨어 홍보·회사 소개·성과 보고 등 수십 가지 업무를 넓게 살펴보되, 반복되는 판단과 표현 단위를 공통으로 설계합니다. 첫 실험 유형은 자료와 업무 조건을 확인한 뒤 선정합니다.

06  /  어떻게 검증하는가 · 1차 디자인팀

# 전문 도구에서 작동을 확인하고
디자이너의 실제 업무로 검증합니다

Astra + AE 연결 시험은 1차의 준비 단계입니다.
영상 비전공 디자이너 지원이라는 우선순위는 유지합니다.

| 진행 단계 | 남길 결과와 확인할 것 |
| --- | --- |
| 전체 설계 | 업무·스킬 지도와 책임·입출력을 정합니다. 모든 유형의 세부 스킬을 먼저 만들지는 않습니다. |
| 좁은 제작 연결 | 선정 업무에 필요한 판단·모션·구현을 연결합니다. 화면과 움직임이 계획대로 재현되고 수정 가능한지 확인합니다. |
| 디자인팀 활용 비교 | 영상 비전공 디자이너가 사용할 때 결과와 전체 공수가 나아지는지 봅니다. 영상 전문가의 반복 공수도 보조 측정합니다. |
| 다른 업무에 적용 | 성격이 다른 업무에서 무엇을 그대로 쓰고, 무엇을 고치거나 새로 만들어야 하는지 확인합니다. |

## 좋은 일반 AI 사용과 비교합니다

| 조건 | 비교 대상 |
| --- | --- |
| A · 기본 사용 | 영상 비전공 디자이너 + 일반 AI + 좋은 일반 지시문 |
| B · 체계 적용 | 유사한 조건의 디자이너 + 동일 AI + 판단·사례·실행 체계 |
| C · 참고 기준 | 영상 전문가의 결과. 경쟁 순위가 아니라 목적에 맞는 결과의 참고 기준 |

모델·원자료·브랜드 기준·도구 접근을 맞추고 시험 과제의 정답 사례는 제공하지 않습니다. 경험 차이와 반복 학습효과를 구분하며, 실패·도움·수정 시간도 기록합니다.

## 무엇이 좋아졌는지 나눠 측정합니다

판단: 정보 위계와 화면·모션 선택이 목적에 맞는가.
구현: 배치·타이포·간격과 시간축이 계획대로 재현되는가.
정확성: 수치·명칭·누락과 실제 출력의 오류가 줄었는가.
효율: 제작·수정·검수·지원·기록을 합친 노력이 줄었는가.

첫 영상의 완성보다 중요한 것은, 새로운 업무에서도 이득이 남는지 확인하는 것입니다.

재사용 개수만 세지 않고 추가 공수와 결과 적합성을 함께 봅니다. 작은 첫 실험은 개선 신호와 실패 원인을 확인하는 단계이며, 모든 영상 유형의 효과를 입증하지는 않습니다.

07  /  어디까지 확장하는가 · 진행 합의

# 검증된 판단을 유지하면서
사용 환경은 더 단순하게 만듭니다

1차에서는 디자인팀의 판단과 제작을 보강하고,
2차에서는 비디자이너의 직관적인 수정까지 연결합니다.

## 2차 방향: 디자인 판단 + 직접 배치 편집 + 자동 제작

코드로 정밀하게 수정할 수 있는 것과, 비디자이너가 눈으로 보며 쉽게 고치는 것은 다른 문제입니다. 검증된 영상 판단을 활용하면서 내용·위치·크기를 직접 수정하고 모션·출력은 자동화하는 사용 경험을 검토합니다.

구현 후보: PowerPoint에서 내용·배치 수정 → 개체 읽기·변환과 판단 결과 연결 → 코드 기반 모션·영상 출력

PowerPoint는 레이아웃 편집기, Remotion은 모션·출력 엔진의 후보입니다. 배치 원본은 한 곳에서 관리하며, PowerPoint 추가 기능은 사용성 검증 이후의 편의 기능입니다. 채택은 확정하지 않았습니다.

## 남아 있는 위험과 준비할 대응

| 위험 | 준비할 대응 |
| --- | --- |
| 기본 AI로 충분해짐 | 같은 기준 과제로 재비교하고, 별도 스킬을 줄이거나 대체합니다. |
| 기록·검수 부담이 커짐 | 가치 높은 사례만 남기고, 승인·검토·유지시간도 비용으로 측정합니다. |
| 새 업무에서 이득이 없음 | 과제 차이·검색·입력·스킬 경계를 나눠 진단하고 확장 범위를 줄입니다. |
| 사용 빈도·자료 제약 | 실제 보류·대체 업무를 확인하고, 승인된 자료·외부 입력 범위 안에서 시험합니다. |

## 성공 기준은 함께 정합니다

| 관점 | 판단할 질문 |
| --- | --- |
| 효율 중심 | 필요한 품질을 유지하면서 전체 작업시간과 도움 요청이 줄었는가. |
| 역량 중심 | 같은 시간 안에 더 적절한 화면과 모션을 구성하고 업무 완수 범위가 넓어졌는가. |
| 종합 판단 | 필수 품질을 지키면서 전체 노력 대비 가치가 있고, 다른 업무에서도 이득이 남는가. |

권고: 종합 판단을 지속 사용 기준으로 두고, 첫 업무의 중심 개선 목표와 목표값은 기준 작업 확인 후 정합니다. 중요한 오류를 시간 절감으로 상쇄하지 않습니다.

이번에 함께 정할 것은 첫 시험 업무·자료 범위·평가 협조·성공과 중단 기준입니다. 시연, 실제 제작, 다른 업무의 재사용은 서로 다른 완료로 보고 단계별로 다음 범위를 결정합니다.